Момбеков айыл аймагынын Момбеков

ХХIХ –чакырылышынын кезектүү

16-сессиясынын   №  2-токтомунун

  - № 1-тиркемеси

  - СЭӨПны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер Планынын шаблону

Момбеков айыл  өкмөтүнүн 2025-2029-жылдарга өнүгүү программасынын алкагында аткарыла турган инвестициялык долбоорлор.

| № | Иш-чаранын аталышы | Каражат булагы | Керектелүүчү каражат (млн. сом) |  | Аткаруу мөөнөтү |  |  |  | Күтүлүүчү натыйжа | Жооптуу аткаруучу лар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж | 2028-ж | 2029-ж |  |  |
|  |  |  |  | Млн. сом | Млн. сом | Млн. сом | Млн. сом | Млн. сом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 |
|  | Курулуштарды куруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чек айылындагы балдар бакчасына кошумча имарат куруу | Республикалык бюджет | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Мектепке чейинки мекемелерди колдоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
| 2 | Чек айылына типтүү 320 орундуу мектеп куруу | Тышкы инвестиция Айыл өкмөтү | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси жана ФЭ бөлүмү |
| 3 | Жазгак айылындагы №34 орто мектебине кошумча 150 орундуу мектеп имаратын куруу | Капиталдык курулуш башкармалыгы | 86,361 | 0 | 86,361 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Капиталдык курулуш башкармалыгы |
| 4 | Жазгак айылына балдар бакчасына кошумча имарат куруу | Республикалык бюджет | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Мектепке чейинки мекемелерди колдоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 5 | Бостон айылына балдар бакчасына кошумча имарат куруу | Республикалык бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Мектепке чейинки мекемелерди колдоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 6 | Курулуш айылындагы №16 орто мектебине кошумча 225 орундуу мектеп имаратын куруу | Капиталдык курулуш башкармалыгы | 71,431 | 0 | 71,431 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Капиталдык курулуш башкармалыгы |
| 7 | Эски Кочкор-Ата, Бостон жана Көп-Там айылдарына таза суу тартуу | инвесторлор айыл өкмөтү | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | Тургундарды таза суу менен камсыздоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 8 | Бостон айылына 1000 м3 таза суу резервуарын куруу жана 6050 метр аралыка таза суу түтүгүн орнотуу | инвесторлор айыл өкмөтү | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | Тургундарды таза суу менен камсыздоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 9 | Чек, Курулуш жана Бостон айылдарында артезиан таза суу чыгаруу үчүн бургалоо | инвесторлор айыл өкмөтү | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Тургундарды таза суу менен камсыздоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 10 | Көп кабаттуу үйлөрдү куруу | инвесторлор айыл өкмөтү | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | Тургундардын турак жайга болгон муктаждыгын чечүү | Жер боюнча башкы адис |
| 11 | Бизнес долбоорлорду куруу | Инвесторлор, жеке ишкерлер | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Чакан жана орто бизнести колдоо менен жумушчу орундарды түзүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 12 | “Гүлкайыр” балдар бакчасына кательный куруу | Айыл өкмөтү | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | Билим берүү тармагын өнүктүрүү | Билим берүү тармагын өнүктүрүү |
|  | Бардыгы: |  | 1470,292 | 100,0 | 420,292 | 320,0 | 280,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  | Айыл чарбасы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чек айылындагы 2 км аралыктагы 1 м3 бетон латокту алмаштыруу | инвесторлор айыл өкмөтү | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | Айыл чарбасын өнүктүрүү | Билим берүү тармагын өнүктүрүү |
| 14 | Талаа жолдорун грейдер менен сүрүп тегиздөө | Айыл өкмөтү | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Айыл чарбасын өнүктүрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
|  | Бардыгы: |  | 8,3 | 0,2 | 0,5 | 7,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сел арыктарды чабуу | ӨКМ айыл Өкмөтү | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Өзгөчө кырдаалдардыалдын алуу | айыл өкмөтүнүн ӨКМ боюнча адиси |
| 16 | Бостон айылындагы сел каналдагы көпүрөнү оңдоо | Айл өкмөтү | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | Өзгөчө кырдаалдардыалдын алуу | айыл өкмөтүнүн ӨКМ боюнча адиси |
|  | Баардыгы: |  | 3,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Транспорт жана телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Айыл аймагындагы бардык көчөлөрдү күн нуру менен иштөөчү чырактарды орнотуу | Өнүктүрүү фонд Айыл Өкмөтү | 6,0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Элдин социал дык муктаж дыгын чечүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 18 | Айыл аймагындагы жаны конуштарга столба трансформатор чубалгыларды тартуу | Инвесторлор Айыл өкмөтү | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | Элдин социал дык муктаж дыгын чечүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 19 | Курулуш айылындагы Тажикул Балбан жана Төрөканов көчөсүнүн 2500 метр аралыгындагы асфальт жолду капиталдык ремонттоо, тратуар жана латокторду орнотуу | Инвесторлор айыл өкмөтү | 42,0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | Айылдардын инфраструктурасын көтөрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 20 | Жазгак айылындагы Тургунбаев көчөсүнүн 687 метр аралыгын асфальт жолду капиталдык ремонттоо | Инвесторлор айыл өкмөтү | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | Айылдардын инфраструктурасын көтөрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 21 | Чек айылындагы К. Жоробаев көчөсүнүн 2,0 км аралыгын асфальт жолду капиталдык ремонттоо жана тратуар орнотуу | Инвесторлор айыл өкмөтү | 34,310 | 0 | 0 | 34,310 | 0 | 0 | Айылдардын инфраструктурасын көтөрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 22 | Момбеков айылындагы Эгембердиев көчөсүнүн 2,2 км аралыгындагы асфальт жолду ремонттоо, латок жана тратуар орнотуу | Инвесторлор айыл өкмөтү | 44,192 | 0 | 44,192 | 0 | 0 | 0 | Айылдардын инфраструктурасын көтөрүү | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 23 | “Ак-Жол Момбеков” муниципалдык ишканасына таштандыларды ташуучу, экскаватор-погрузчик жана жүк ташуучу атайын техникаларын алуу | Өнүктүрүү фонду айыл өкмөтү | 22,986 | 12,986 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Айыл аймагынын тазалыгын сактоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
|  | Бардыгы: |  | 185,488 | 17,986 | 107,192 | 41,31 | 7,0 | 12,0 |  |  |
| Спорт жана жаштардын иштери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жаны-Кыштак айылына жаштарга спорт аянтчасын куруу | Өнүктүрүү фонду айыл өкмөтү | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 25 | Чек айылынын № 23 орто мектебине спорт зал куруу | Республикалык бюджет | 22,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| 26 | Момбеков айылындагы спорт залдын имаратын капиталдык ремонттоо | Респуб. бюджет айыл өкмөтү | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | Элдин ден соолугун чындоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
|  | Бардыгы: |  | 42,0 | 0 | 22,0 | 5,0 | 15,0 | 0 |  |  |
| Саламаттыкты сактоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Эски Кочкор-Ата айылына ФАП куруу | Инвесторлор, айыл өкмөтү | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | Элдин саламаттыгын сактоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
|  | Бардыгы: |  | 37,0 | 0 | 0 | 7,0 | 30,0 | 0 |  |  |
| 28 | Медициналык клиникасын куруу | АРИС, айыл өкмөтү | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Элдин саламаттыгын сактоо | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
| Туризмди өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Эски Кочкор-Ата айылындагы “Ыссык суу” дарылануучу жайына заманбап мейманкана жана ашкана куруу | АРИС | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | Элдин саламаттыгын сактоо жана эс алуу | Инвестиция тартуу боюнча башкы адиси |
|  | Бардыгы: |  | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Башчынын убактылуу милдетин аткаруучу                                                                    Т.С. Эгембердиев